- Os parques ecológicos não tinham uma aplicação que conectasse o público com o local;

- Falta de notícias na palma da mão sobre a fauna e a flora do local;

- Não existia um meio de comunicação para integrar a população com projetos de reflorestamento do parque;

- Falta de notícias centralizadas em um só lugar;

06/02/2023 à 06/06/2023

- Falta de tempo para o desenvolvimento;

- Requisitos mal definidos;

- Hospedagem do sistema em local de má qualidade;

N/A

- Não será entregue versão web do sistema;

- Não será acrescentado nenhuma funcionalidade a mais do que a combinada no início da contratação;

- Documentação, primeiro bimestre;

- Prototipação e implementação, segundo bimestre;

N/A

- Os parques serão melhor anunciados para os visitantes;

- Os parques contarão com a ajuda dos visitantes para ter um controle da fauna e da flora do local;

- Eles contarão com ajuda dos visitantes para reflorestamento do parque;

- Os visitantes poderão postar fotos da fauna e flora durante sua visitação;

- Os visitantes deverão criar uma conta no aplicativo caso queiram fazer posts.

- Os visitantes poderão criar eventos de reflorestamento;

- Os usuários poderão visualizar notícias sobre os parques;

- Informar sobre eventos;

- Os gestores poderão cadastrar seu parque

Desenvolver um aplicativo mobile para parques ecológicos;

- Visitantes;

- Biólogos;

- Gestores dos parques;

- Guardas florestais;

- Guias turísticos;

- Disponibilidade de recursos tecnológicos para o desenvolvimento;

- Green Nature